TOUSSEN

Hoja de ruta — Tienda en línea

Abril 2026

# Resumen del proyecto

Se está desarrollando una tienda en línea completa para Toussen, con panel de administración propio, pagos integrados y herramientas de asistencia al cliente. El sistema está diseñado para ser simple de operar por el equipo sin conocimientos técnicos.

Presupuesto operativo estimado: USD 0–20/mes (dentro del plan gratuito de las herramientas utilizadas).

# Estado actual

| Bloque | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| B1 | Base del sistema (COMPLETADO) | ✅ Completado |
| B2 | Panel de administración (COMPLETADO) | ✅ Completado |
| B3 | Pagos en línea + Notificaciones | ⏳ Pendiente |
| B4 | Recomendador de talles | ⏳ Pendiente |
| B5 | Cuentas de clientes + Descuentos | ⏳ Pendiente |
| B6 | Dominio propio + Lanzamiento | ⏳ Pendiente |

# Detalle por bloque

B1 — Base del sistema (COMPLETADO)

Infraestructura técnica: base de datos, autenticación de administradores y estructura del sitio.

| Qué hace | Infraestructura técnica: base de datos, autenticación de administradores y estructura del sitio. |
| --- | --- |
| Estado | ✅ Completado |
| Necesito de Toussen | Ninguna acción requerida. |

B2 — Panel de administración (COMPLETADO)

Panel completo para gestionar productos, stock, pedidos y contabilidad básica.

| Qué hace | Panel completo para gestionar productos, stock, pedidos y contabilidad básica. |
| --- | --- |
| Estado | ✅ Completado |
| Necesito de Toussen | Ninguna acción requerida. |

B3 — Pagos en línea + Notificaciones

Integración de Mercado Pago para cobrar en línea. Notificaciones automáticas por email al recibir pedidos.

| Qué hace | Integración de Mercado Pago para cobrar en línea. Notificaciones automáticas por email al recibir pedidos. |
| --- | --- |
| Estado | ⏳ Pendiente |
| Necesito de Toussen | Cuenta de Mercado Pago verificada (con CUIT/RUT y datos bancarios de Toussen). |

B4 — Recomendador de talles

Herramienta que ayuda al cliente a elegir su talle según sus medidas y el tipo de prenda.

| Qué hace | Herramienta que ayuda al cliente a elegir su talle según sus medidas y el tipo de prenda. |
| --- | --- |
| Estado | ⏳ Pendiente |
| Necesito de Toussen | Tabla de medidas por prenda (chest, waist, hips, largo) para cada talle disponible. |

B5 — Cuentas de clientes + Descuentos

Los clientes pueden crear una cuenta, ver su historial de pedidos y usar códigos de descuento.

| Qué hace | Los clientes pueden crear una cuenta, ver su historial de pedidos y usar códigos de descuento. |
| --- | --- |
| Estado | ⏳ Pendiente |
| Necesito de Toussen | Definir política de descuentos: porcentajes, condiciones, público objetivo. |

B6 — Dominio propio + Lanzamiento

La tienda pasa de toussen.netlify.app a toussen.uy (o toussen.com). Revisión final y lanzamiento oficial.

| Qué hace | La tienda pasa de toussen.netlify.app a toussen.uy (o toussen.com). Revisión final y lanzamiento oficial. |
| --- | --- |
| Estado | ⏳ Pendiente |
| Necesito de Toussen | Registrar dominio en NIC Uruguay (toussen.uy) o Namecheap (toussen.com). Costo aprox. USD 20-30/año. |

# Resumen de lo que necesito de Toussen

| Bloque | Acción requerida |
| --- | --- |
| B3 | Cuenta de Mercado Pago verificada (CUIT/RUT + cuenta bancaria de Toussen) |
| B4 | Tabla de medidas por prenda y talle (puede ser en Excel o papel) |
| B5 | Definir política de códigos de descuento y promociones |
| B6 | Registrar dominio toussen.uy en NIC Uruguay o toussen.com en Namecheap |

Documento preparado por Feli Montouliu — Abril 2026